2. Perancangan Desain Management Data Base Program I Dan II

| Latar Belakang | Berpijak kepada tujuan/ goal membuat SIM Pariwisata yang terintegrasi maka Data dan Informasi yang berkaitan dengan Pariwisata perlu untuk dikumpulkan dan digali, hasil pencarian data- data yang berkaitan dengan data-data wisata di kawasan Gunung Lawu, data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu, serta dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM Pariwisata masih bersifat mentah atau dalam kata lain data perlu untuk diklasifikasi, disusun, dianalisis, serta dimanajemen dengan tahapan yang tersistematis, langkah selanjutnya inilah yang disebut dengan Manajemen Database dengan goal bahwa Clustering data secara tersistematis dan terstruktur |
| --- | --- |
| Rasional dan Konteks | Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain : Tersedianya kelompok data-data wisata di kawasan Gunung Lawu yang telah ter-cluster Tersedianya kelompok data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu yang telah ter-cluster Tersedianya dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM PAriwisata yang telah ter-cluster |
| Tujuan | Tersedianya Manajemen Database SIM Pariwisata |
| Mekanisme dan Rancangan | Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya: Pembentukan Tim Analis Clustering kelompok data-data wisata di kawasan Gunung Lawu Clustering kelompok data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu Clustering dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM PAriwisata Database Manajemen terintegrasi |
| Jadwal Pelaksanaan | No Kegiataan 2011 2012 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Pembentukan Tim Analis 2 Clustering kelompok data-data wisata di kawasan Gunung Lawu 3 Clustering kelompok data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu 4 Clustering dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM Pariwisata 5 Database Manajemen terintegrasi |
| Indikator Keberhasilan | Indikator Baseline Final 2011 2012 2013 Pembentukan Tim Analis Belum ada Tersedia 100 % Clustering kelompok data-data wisata di kawasan Gunung Lawu Belum ada Tersedia 100 % Clustering kelompok data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu Belum ada Tersedia 100 % Clustering dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM Pariwisata Belum ada Tersedia 100 % Database Manajemen terintegrasi Belum ada Tersedia 100 % |
| Keberlanjutan | Program Ini akan berjalan dengan baik dengan : Tersedianya data yang update dan akurat Partisipasi stakeholder yang akomodatif dan aktif |
| Penanggungjawab | Drs. Suharyana, M.Pd. |
| Pendanaan Yang dibutuhkan | NO Uraian/ Deskripsi Kegiatan Volume Harga Satuan Total Harga Komponen Pembiayaan B Perancangan Desain Management Database Program I dan II 1. Belanja Langsung a. Honorarium PIC Pelaksana 2 orang x 9 bulan 200,000 3,600,000 8 (UNS) b. Data Analis 2 org x 6 bln 750,000 9,000,000 c. Biaya Telekomunikasi pkt/bln 50,000 450,000 d. Database Management - Team leader 1 org x 9 bln 2,500,000 22,500,000 - Analist system 2 org x 9 bln 1,750,000 31,500,000 - Programmer 4 org x 9 bln 1,500,000 54,000,000 - Database admin 4 org x 9 bln 1,250,000 45,000,000 - Operator 5 org x 9 bln 900,000 40,500,000 2. Belanja Tidak Langsung a. Konsumsi paket/th 1,000,000 1,000,000 b. ATK paket/th 5,000,000 5,000,000 c. Pengadaan Laptop paket 6,000,000 18,000,000 d. Final Report paket 1,000,000 1,000,000 231,550,000 |