- Sikronisasi Sitem Informasi Management Destination dengan Sistem Informasi Komoditas

| Latar Belakang | Saat ini UNS telah mengembangkan model integrated ICT dibidang pariwisata berbasis web dengan platform City Break di www.destinationjava.com meliputi www.destinationsolo.com dan www.destinationlarantuka.com . Sementara untuk komoditas agro sudah digunakan di Propinsi Jawa Tengah di www.agrolelang.net dan www.javaagro.com . Dari kebutuhan dan fasilitas yang ada dapat ditawarkan sebuah solusi untuk pembuatan SIMPAR (Sistem Informasi Pariwisata) Gunung Lawu terinetgrasi dengan sistem yang sudah ada. Dalam rangka menciptakan sistem yang terintegrasi dengan Program I dan Program II yang telah dijalankan, maka SIM Pariwisata yang dibangun perlu di sinkronisasikan dengan Sistem Informasi Komoditas yang telah dimiliki UNS, sehingga potensi pariwisata yang ada dikawasan Lawu dapat dioptimalkan khususnya potensi agrowisata, lebih lanjut Penerimaan Asli Daerah Kabupaten-Kabupaten yang berada disekitar Kawasan Lawu juga akan terangkat , khususnya produk dari sektor Pertanian. |
| --- | --- |
| Rasional dan Konteks | Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain : SIM Pariwisata dapat tersinkronisasi dengan Aplikasi www.agrolelang.net dan www.javaagro.com Sektor Pertanian Kabupaten-Kabupaten yang berada disekitar Kawasan Lawu akan terangkat Optimalisasi SIM Pariwisata yang sudah ada |
| Tujuan | Sikronisasi Sitem Informasi Management Destination dengan Sistem Informasi Komoditas |
| Mekanisme dan Rancangan | Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya: Membuat Tim Analis Membuat Aplikasi Sinkronisasi Ujicoba Sistem/Aplikasi Sinkronisasi Update dan Maintenance |
| Jadwal Pelaksanaan | No Kegiataan 2011 2012 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Membuat Tim Analis 2 Membuat Aplikasi Sinkronisasi 3 Ujicoba Sistem/Aplikasi 4 Sinkronisasi 5 Update dan Maintenance |
| Indikator Keberhasilan | Indikator Baseline Final 2011 2012 2013 Membuat Tim Analis Belum Terintergrasi Sudah terintegrasi Sudah terintegrasi Membuat Aplikasi Sinkronisasi Belum Terintergrasi Sudah terintegrasi Sudah terintegrasi Ujicoba Sistem/Aplikasi Belum Terintergrasi Sudah terintegrasi Sudah terintegrasi Sinkronisasi Belum Terintergrasi Sudah terintegrasi Sudah terintegrasi Update dan Maintenance Belum Terintergrasi Sudah terintegrasi Sudah terintegrasi |
| Keberlanjutan | Program Ini akan berjalan dengan baik dengan : Tersedianya data yang update dan akurat Partisipasi stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif Aplikasi Website yang ter-update dan ter-maintenance dengan baik |
| Penanggungjawab | Drs. Suharyana, M.Pd. |
| Pendanaan Yang dibutuhkan | NO Uraian/ Deskripsi Kegiatan Volume Harga Satuan Total Harga D Sikronisasi Sitem Informasi Management destination dengan sistem informasi komoditas 1. Belanja Langsung a. Honorarium PIC Pelaksana 2 orang x 9 bulan 200,000 3,600,000 b. Data Analis 2 org x 6 bln 750,000 9,000,000 c. Biaya Telekomunikasi pkt/bln 50,000 450,000 d. Database Management - Team leader 1 org x 9 bln 2,500,000 22,500,000 - Analist system 2 org x 9 bln 1,750,000 31,500,000 - Programmer 2 org x 9 bln 1,500,000 27,000,000 - Database admin 2 org x 9 bln 1,250,000 22,500,000 - Operator 5 org x 9 bln 900,000 40,500,000 2. Belanja Tidak Langsung a. Konsumsi paket/th 1,000,000 1,000,000 b. ATK paket/th 5,000,000 5,000,000 c. Pengadaan Laptop paket 6,000,000 12,000,000 d. Final Report paket 1,000,000 1,000,000 176,050,000 |